แผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี   กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ทั้งที่ เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู   ที่ดำเนินการโดยงบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น  เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ส่วนราชการทุก     ภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน  ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความสุขของประชาชนในท้องถิ่นตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

.

(นายอดิศักดิ์  คุณโน ).

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2567

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลก้ามปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลก้ามปู ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2568 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

สารบัญ

เรื่อง                   							 		หน้า

ส่วนที่ 1

บทนำ										1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน   						1  			ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน  						1 			ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน  							3

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)

บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาร (แบบ ผด.02)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						7

แผนงานเคหะและชุมชน							12

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและการส่งเสริมคณภาพชีวิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					13

แผนงานงบกลาง								14

แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				15

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานสาธารณสุข							16

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				22

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					23

แผนงานการเกษตร							23

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านองค์กรการเมืองความสงบเรียบร้อยและ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					24

แผนงานบริหารงานทั่วไป							25

แผนงานงบกลาง								26

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						27

แผนงานรักษาความสงบภายใน						28

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา							29

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ				32

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					32

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						33

ภาคผนวก

ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ส่วนที่ 1	บทนำ

## ส่วนที่  1

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561   กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัด  ทำแผนการดำเนินงานประจำปีขึ้น ตามระเบียบฯ ข้อ 26 และให้จัดทำแล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ของตำบลในปีงบประมาณนั้น ตามระเบียบฯ ข้อ 27 แผนการดำเนินงานเป็นแผนที่มีการรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร ส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไป อย่างเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทำให้ทราบถึงโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีความ ชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ /กิจกรรม มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงานโครงการในแผนการดำเนินงาน โดยแผนการดำเนินงานมี ลักษณะสำคัญ คือ

1. เป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์การบริหารส่วน     ตำบลก้ามปู  หลังจากได้มีการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วน     ตำบลก้ามปูอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

2. เป็นโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ดำเนินการเอง โดยไม่ใช้ งบประมาณ

3. แสดงถึงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการระยะเวลาที่ชัดเจน และ แสดงถึงการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

  - ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ในปีงบประมาณ  2568

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

-2-

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูจะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

### อบต.ก้ามปู                             อบต.ก้ามปู

คณะกรรมการสนับสนุนการ			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนา    อบต.								หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ			เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.			พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น				 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

-3-

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นไป

แบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้

  - ทำให้ทราบถึงกิจกรรม /แผนงาน/โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ ของ องค์การ

บริหารส่วนตำบลก้ามปู

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลงานการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณและประชาชนสามารถ

ตรวจสอบได้

  - ผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน การพัฒนาของในแต่ละปีงบประมาณ

***************************

-4-

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

- 5-

แบบ ผด.01

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

2.1บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.1แนวทางการพัฒนาการคมนาคม | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 20 |  | 2,887,590 |  | กองช่าง |
|  | 1.2แนวทางการพัฒนาสาธารณูประโภค | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 1 |  | 147,660 |  |  |
|  |  | แผนงานเคหะและชุมชน | 10 |  | 1,280,000 |  |  |
| รวม |  |  | 31 |  | 4,315,250 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2.1แนวทางการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน | 5 |  | 300,000 |  | สำนักปลัด, กองสวัสดิการ |
|  | 2.2แนวทางส่งเสริมคุณภาพชีวิต | แผนงานงบกลาง | 4 |  | 13,336,400 |  |  |
|  |  | แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ | 1 |  | 400,000 |  |  |
| รวม |  |  | 10 |  | 14,036,400 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 3.1แนวทางการส่งเสริมสาธารณสุข การอนามัย | แผนงานสาธารณสุข | 20 |  | 600,000 |  | สำนักปลัด, กองสวัสดิการ กองการศึกษา |
|  |  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 |  | 160,000 |  |  |
|  | 3.2แนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 |  | 50,000 |  |  |
|  |  | แผนงานการเกษตร | 3 |  | 110,000 |  |  |
| รวม |  |  | 25 |  | 920,000 |  |  |

แบบ ผด.01

-6-

| ยุทธศาสตร์ |  | กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านองค์กรการเมืองความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน |  | 4.1แนวทางที่ 1 การพัฒนาองค์กร | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 2 |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | แผนงานบริหารงานทั่วไป |  | 5 |  | 371,000 |  |  |
|  |  |  | แผนงานงบกลาง |  | 1 |  | 477,530 |  |  |
|  |  |  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา |  | 1 |  | 144,250 |  |  |
|  |  | 4.2 แนวทางที่ 2 ด้านการักษาและความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  | 2 |  | 80,000 |  |  |
|  |  | 4.3แนวทางที่3ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต | แผนงานงบกลาง |  | 1 |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | แผนงานรักษาความสงบภายใน |  | 4 |  | 222,000 |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 16 |  | 1,544,780 |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 5.1 แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา |  |  | แผนงานการศึกษา | 11 |  | 4,882,300 |  |  |
|  |  |  |  | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  |  | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 2 |  | 343,000 |  |  |
|  | 5.2 แนวทางที่ 2 พัฒนาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |  |  | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 |  | 420,000 |  |  |
| รวม |  |  |  |  | 21 |  | 5,675,300 |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  |  |  |  | 103 |  | 26,491,730 |  |  |

-7-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

1. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการคมนาคม

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ ซอยตัน ๒ บ้านไผ่ทองพัฒนา | ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน | ๔๔,๖๐๐ | หมู่ที่ ๑๖ บ้านไผ่ทองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ถนนทุ่งรวงทอง บ้านหนองผือ | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว ๑๐0.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 30๐.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๕๕,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านไทยเจริญ-บ้านจอมพะลาน บ้านไทยเจริญ | ขนาดกว้าง ๔.5๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔5๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๒๕๑,๙๐๐ | หมู่ที่ ๑๒ บ้านไทยเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนิน การ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองเขมร หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนติ้ว | ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | 225,000 | หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนติ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ สายแยกทางหลวงแผ่นดิน 2040-วัดราษฎร์บูรณะ บ้านดอนติ้ว | ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 175.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 875.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๔๘๙,๕๐๐ | หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนติ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ สายบ้านหนองขามเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 2040 บ้านหนองขาม | ขนาดกว้าง 4.5๐ เมตร ยาว 100.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 450.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | 217,600 | หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ ถนนหนองเต่า บ้านดอนติ้ว | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 4๐๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | ๘๙,๘๐๐ | หมู่ที่ ๑๓ บ้านดอนติ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๕ ถนนโคกหนองสนม บ้านหนองสนม | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 75๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,250 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๖๘,๓๐๐ | หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองสนม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๒ ถนนรุ่งเรือง บ้านนาเลาะ | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 65๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | 145,900 | หมู่ที่ 2 บ้านนาเลาะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ ถนนบ้านโนนรัง-หนองคุยพอกบ้านโนนรัง | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 65๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๔๕,๙๐๐ | หมู่ที่ ๓ บ้านโนนรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ ถนนทอฝัน บ้านหนองสนม | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 62๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,860 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | 139,200 | หมู่ที่ ๔ บ้านหนองสนม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๗ ถนนหนองแวงบ้านคูรัง | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 570.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๒๗,๙๐๐ | หมู่ที่ ๗ บ้านคูรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๘ ถนนทุ่งรวงทอง บ้านดอนติ้ว | ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 65๐.๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,950 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๔๕,๙๐๐ | หมู่ที่ 8 บ้านดอนติ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔๑ เมตร หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๙๒ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นรางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๑๒ ท่อน พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | ๑๘,๐๕๐ | หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองผือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๔2 เมตร หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 837.74 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 43,440 | หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขาม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์ | ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 22๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.98 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 897.88 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | ๖๕,๘๒๐ | หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 12 ถนนคริสเตียนบ้านไทยเจริญ | ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 125.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.42 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 213.57 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กปากลิ้นราง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๔ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ บ่อ พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 93,240 | หมู่ที่ 12 บ้านไทยเจริญ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินโดยการถมดิน หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ | ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 730.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.44 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 1,268.29 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ | 96,270 | หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดินโดยการ หมู่ที่ ๑๖ บ้านไผ่ทองพัฒนา-บ้านเมืองเจีย จำนวน ๒ ช่วง หมู่ที่ 16 บ้านไผ่ทองพัฒนา | ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 525.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.37 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 1,881.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 190.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.61 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไม่น้อยกว่า 750.63 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๙๓,๗๗๐ | หมู่ที่ ๑๖ บ้านไผ่ทองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) | 30,000 | กองช่าง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,857,590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวหมู | ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๗.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๑๔๗,๖๖๐ | หมู่ที่ ๑๔ บ้านหัวหมู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 147,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

แบบ ผด.02

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

แนวทางที่ 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยสำหรับการขยายเขตท่อเมนระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 11 บ้านโนนสมบูรณ์ | ขยายท่อเมนระบบประปาส่วนภูมิภาค | 50,000 | ม.11 บ้านโนนสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 1 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 140,000 | ม.1 บ้านโนนปอ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 2 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 140,000 | ม.2 นาเลาะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 5 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 120,000 | ม.5 บ้านดอนแคน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 6 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 120,000 | ม.6บ้านหัวหมู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 7 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 140,000 | ม.7 บ้านคูรัง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่8 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 140,000 | ม.8 บ้านดอนติ้ว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่11 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 190,000 | ม.11 บ้านโนนสมบูรณ์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 16 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 120,000 | ม.16 บ้านไผ่ทองพัฒนา | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า หมู่ที่ 17 | ขยายเขตไฟฟ้า และหรือโคมไฟสาธารณะ | 120,000 | ม.17 บ้านดอนแคนใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 1,280,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

2. ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ สังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1 ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน และงานประจำปี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน และงานประจำปี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย | 100,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ | 50,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | เพื่อจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ | 100,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนที่ทำการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยในการจัดงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ | เพื่ออุดหนุนการจัดงานโครงการมหกรรมสินค้าชุมชนหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของดีบ้านฉัน และงานประจำปี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย | 20,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 300,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

แบบ ผด.02

2.2 แผนงานงบกลาง

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ | 10,427,200 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ | 2,729,200 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น | 120,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 13,336,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

แบบ ผด.02

2.3 แผนงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลักเกิดสาธารณภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารภัย เช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรฯ | 400,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-16-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านการสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

3.1 แผนงานสาธารณสุข

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสาธารณสุขการอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ ถุงมือ ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย น้ำยาฆ่าเชื้อ อื่นๆ หน้ากากอนามัย ชุดป้องกันเชื้อ(แบบใช้ครั้งเดียว) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวฯลฯ | 20๐,๐๐๐ | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | 30,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๓๐,๐๐๐ | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-17-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านคูรัง หมู่ที่ 7 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ | 10,900 9100 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนแคน หมู่ที่ 5 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 9,700 10,3000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนแคนใต้ หมู่ที่ 17 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 11,100 8,900 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-18-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 13 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ | 8,000 12,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 8 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุภาพเด็กของสมเด็จพระเทพฯ | 11,400 8,600 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 12 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ | 6,800 13,200 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-19-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านนาเลาะ หมู่ที่ 2 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ | 10,900 9,100 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนปอ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ | 9,800 10,200 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนรังหมู่ที่ 3 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 2)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ | 9,100 10,900 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

-20-

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ | 9,700 10,300 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านไผ่ทองพัฒนา หมู่ที่ 16 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพฯ | 11,200 8,800 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองขาม หมู่ที่ 9 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ | 20,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one | 7,900 12,100 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-21-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 17 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ 15 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,900 9,100 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองสนม หมู่ที่ 4 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,900 9,100 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหมู หมู่ที่ 14 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 10,900 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

-22-

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหมู หมู่ที่ 6 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขดังนี้ 1)โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ 2)โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 11,200 8,800 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 600,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 1 การส่งเสริมสาธารณสุขการอนามัย

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันลานกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติด | 160,000 | อบต. ก้ามปู | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 160,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-23-

แบบ ผด.02

3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 2 จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน | เพื่อจ่ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน | 50,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 แผนงานการเกษตร

แนวทางที่ 2 จัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | เพื่อจ่ายตามโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ | 20,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ”ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” | เพื่อจ่ายตามโครงการโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและโรงการท้องถิ่นสร้างป่า รักษ์น้ำ | 50,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | เพื่อจ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี | 40,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 110,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-24-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านองค์กร  การเมืองความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางที่ 1  การพัฒนาด้านองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู | เพื่อจ่ายโครงการประชุมประชาคมตำบลก้ามปู | 30,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต | 20,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 2  ด้านการรักษาและความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อจ่ายตามโครงการปกป้องและเทิดทูลสถาบันสำคัญของชาติ | 30,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-25-

แบบ ผด.02

4.2แผนงานบริหารงานทั่วไป

แนวทางที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2568 |  |  | พ.ศ. 2567 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | การสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ก้ามปู | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษาวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาระบบต่างๆ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | 20,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | 300,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายโครงการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | 15,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย | 30,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568” | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี”บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568” | 6,000 | อบต. ก้ามปู | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 371,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-26-

แบบ ผด.02

4.3 แผนงานงบกลาง

แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมบทกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กทบ) | 477,530 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 477,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แนวทางที่ 3 ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน | เพื่อจ่ายเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วนที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นและเป็นการบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน | 200,000 | อบต. ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-27-

แบบ ผด.02

4.4แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางที่ 1 ด้านการพัฒนาองค์กร

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารพักน้ำ คสล.1 ชั้น | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารพักน้ำ คสล. 1 ชั้น ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 3.5 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 114,250 | ที่ทำการ อบต.ก้ามปู | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 114,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-28-

แบบ ผด.02

4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน

แนวทางที่ 3 ด้านความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู | 12,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟในโรงเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมซ้อมการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟในโรงเรียน | 30,000 | โรงเรียนในเขตพื้นที่อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ | 30,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 150,000 | อบต.ก้ามปู | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 222,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-29-

แบบ ผด.02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย | 10,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการผู้เฒ่าสอนหลาน | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการผู้เฒ่าสอนหลาน | 10,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็ก | เพื่อจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาสำหรับเด็ก | 15,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ | 80,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-30-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัวนักเรียน เงินค่าพัฒนาการจัดการศึกษาและเงินอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สถานศึกษาในสังกัดโดยการเบิกหักผลักส่งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดดังนี้ 1)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโสมนัส 2)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณะ 3)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ 4)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดรัตนมานิตย์ | 349,860 403,820 228,890 493,490 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | อาหารเสริม (นม) | เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ทั้ง 3 โรงเรียนและของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู จำนวน 4 ศูนย์ | 1,215,240 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-31-

แบบ ผด.02

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผือ | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | 432,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | 880,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | อุดหนุนโรงเรียนหัวหมูวิทยาสรรค์ | โครงการส่งเสริมอาหารกลางวันเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 สังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) | 704,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 4,882,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-32-

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบ ผด.02

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แนวทางที่ 2 พัฒนาศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ | 200,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 50,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการปฏิบัติธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติ | 60,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่อการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรมนำชีวิตต้านภัยยาเสพติด | 30,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยปี 2568 | อุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยปี 2568 | 20,000 | อบต.ก้ามปู | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 420,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แบบ ผด.02

-33-

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2567 |  |  | พ.ศ. 2568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณะ | ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 242,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์บูรณะ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ | ปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 101,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านหนองผือ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 343,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

เรื่อง	ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

**********************************

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๖ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู ได้พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในคราวการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 และมีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู   จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่   21   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2567

( นายอดิศักดิ์  คุณโน   )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู